MAGIES

Magies 产品生态官网

完整建设与产品化实施方案

品牌官网 · 产品矩阵 · 统一账号 · 下载发布 · 内容运营后台

| 项目域名 | 当前：dash.magies.top；目标：magies.top |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年7月25日 |
| 作者 | Magies's Dad |
| 文档用途 | 产品规划、UI/UX设计、前后端开发、上线验收 |

目录

| 章节 | 页码 |
| --- | --- |
| 1. 项目总览 | 3 |
| 2. 现状诊断与改造方向 | 4 |
| 3. 品牌定位与产品体系 | 5 |
| 4. 信息架构与域名规划 | 6 |
| 5. 全局导航与页面骨架 | 7 |
| 6. 首页完整方案 | 8 |
| 7. 产品中心 | 10 |
| 8. 统一产品详情页模板 | 11 |
| 9. 解决方案中心 | 12 |
| 10. 下载与版本发布中心 | 13 |
| 11. 统一账号与用户中心 | 14 |
| 12. 更新、路线图与文档支持 | 15 |
| 13. 关于、支持与品牌信任 | 16 |
| 14. 品牌视觉与交互规范 | 17 |

目录（续）

| 章节 | 页码 |
| --- | --- |
| 15. 内容与运营后台 | 19 |
| 16. 技术架构 | 20 |
| 17. 数据模型设计 | 21 |
| 18. API 规划 | 23 |
| 19. 安全与隐私设计 | 24 |
| 20. SEO、性能与统计 | 24 |
| 21. 部署与运维方案 | 25 |
| 22. 分阶段实施计划 | 27 |
| 23. 第一版内容准备清单 | 28 |
| 24. 上线验收标准 | 29 |
| 25. 最终页面清单 | 29 |
| 26. 结论与决策摘要 | 31 |
| 附录 A：首版产品矩阵建议 | 31 |
| 附录 B：产品详情内容模板 | 32 |

阅读说明 本方案面向整个 Magies 产品品牌，不以 Magies Terminal 为唯一核心。Terminal、Data Studio、Nav、HRP 以及未来产品均纳入统一的品牌、产品、账号、下载、更新和文档体系。

# 1. 项目总览

## 1.1 建设目标

将现有 dash.magies.top 从“项目集合与站点入口”升级为能够长期承载 Magies 全产品线的品牌官网和产品发布平台。网站不仅展示产品，还要形成完整的产品发现、了解、试用、下载、注册、更新、反馈和持续运营闭环。

建立统一、稳定且可扩展的 Magies 品牌认知。

清晰展示开发工具、数据自动化、企业解决方案和在线服务四条产品线。

为每个产品提供标准化详情页、状态、截图、文档和下载入口。

建设统一账号、版本发布、下载权限、通知订阅和问题反馈能力。

让官网内容由后台管理，避免产品信息、版本号和下载地址写死在前端。

## 1.2 官网承担的五类职责

| 职责 | 核心任务 | 用户结果 |
| --- | --- | --- |
| 品牌门户 | 解释 Magies 是什么、为什么存在、坚持什么 | 快速建立信任与辨识度 |
| 产品中心 | 展示产品线、状态、平台、价值和关系 | 找到适合自己的产品 |
| 发布平台 | 管理版本、安装包、更新日志和下载权限 | 安全获得正确版本 |
| 统一账号 | 登录、订阅、Beta 权限、反馈和未来许可证 | 跨产品获得一致体验 |
| 运营后台 | 管理产品、内容、用户、版本、邮件和统计 | 持续运营而非一次性页面 |

## 1.3 成功标准

新访客在 10 秒内理解 Magies 是一个软件产品品牌，而不是单一 Terminal 官网。

访客能按“产品”或“使用场景”两条路径找到目标内容。

已发布、测试中、开发中、企业版和实验项目能够被明确区分。

产品、版本、下载和更新信息可以通过后台维护。

公开官网、登录控制台、产品独立站点和文档中心职责清晰。

# 2. 现状诊断与改造方向

## 2.1 当前基础

现有网站已经具备紫蓝色品牌视觉、Build. Connect. Ship. 口号、产品矩阵、重点产品、统一入口和账号下载等雏形，因此不建议完全推倒重做。应保留现有视觉资产和可复用组件，在信息架构、产品分层和内容深度上完成重构。

## 2.2 主要问题

| 问题 | 当前表现 | 改造方向 |
| --- | --- | --- |
| 产品层级不清 | Terminal、Nav、HRP、Game 和站点入口接近同级 | 按产品线、产品状态和目标用户分层 |
| 品牌定义偏薄 | “生态、入口、体系”表达多，用户价值表达少 | 形成稳定品牌定位与产品原则 |
| 产品页内容不足 | 部分页面依赖异步加载，首次呈现可能为空 | 服务端渲染/静态生成并补齐标准详情结构 |
| 下载体系不完整 | 版本、平台、架构、校验值和历史版本不足 | 建立正式发布资产与下载中心 |
| 账号价值不明确 | 用户不知道为什么注册或登录 | 明确 Beta、订阅、历史、反馈等权益 |
| 缺少品牌信任层 | 隐私、协议、安全、注销和数据删除不完整 | 建设法律、支持和安全页面 |
| 缺少运营能力 | 产品内容与状态容易写死 | 建设产品、版本、内容、用户和邮件后台 |

核心改造原则 保留现有视觉方向，重建网站的信息架构和产品运营能力。目标不是“展示产品很多”，而是让每个产品真实、清晰、可理解、可持续更新。

# 3. 品牌定位与产品体系

## 3.1 品牌定位

| 项目 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 品牌名称 | Magies |
| 英文口号 | Build. Connect. Ship. |
| 中文主张 | 让复杂的软件，变得简单。 |
| 品牌定义 | Magies 是一个独立软件产品品牌，专注于开发工具、数据自动化、在线服务和企业应用。 |
| 核心价值 | 简洁、可靠、可维护、独立可用、彼此连接、持续迭代 |
| 主要用户 | 开发者、运维工程师、数据工作者、企业用户和个人效率用户 |

## 3.2 四条产品线

| 产品线 | 目标用户 | 现有/规划产品 | 官网表达重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Developer Tools | 开发者、运维人员 | Magies Terminal；未来数据库、API、服务器工具 | 高效、专业、跨平台、本地优先 |
| Data & Automation | 采集、运营、分析和自动化人员 | Magies Data Studio；采集、清洗、转换、入库 | 流程化、可重复、可监控、易上手 |
| Business Solutions | 企业、政企、医疗信息化客户 | Magies HRP；WMS/MES；BI；行业集成 | 业务价值、实施能力、可靠交付 |
| Online Services | 个人和轻量用户 | Magies Nav；文件处理；OCR；AI 小工具 | 无需复杂安装、快速使用、低门槛 |

## 3.3 Magies Labs

尚未形成正式产品定位、处于探索阶段或实验性质的项目统一归入 Magies Labs。例如 Magies Game 可标记为 Experimental，而不是与正式发布产品争夺同等首页权重。

## 3.4 产品状态标准

| 状态 | 中文说明 | 使用场景 | 可用操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Released | 正式发布 | 稳定版本，可面向公众使用 | 下载/立即使用 |
| Public Beta | 公开测试 | 功能可用，仍在快速迭代 | 下载/反馈 |
| Private Beta | 邀请测试 | 仅授权用户可用 | 申请/登录 |
| In Development | 正在开发 | 已有明确产品计划 | 查看预告/订阅 |
| Coming Soon | 即将推出 | 接近公开发布 | 订阅进展 |
| Enterprise | 企业方案 | 需要咨询、实施或授权 | 查看方案/联系咨询 |
| Experimental | 实验项目 | 方向探索，不承诺稳定性 | 了解项目 |
| Maintenance | 维护模式 | 只修复问题，不新增主要功能 | 查看公告 |
| Discontinued | 停止维护 | 停止更新或分发 | 迁移说明 |

# 4. 信息架构与域名规划

## 4.1 目标域名结构

magies.top 品牌官网 www.magies.top 品牌官网备用入口 dash.magies.top 用户控制台 shell.magies.top Magies Terminal 独立站 studio.magies.top Magies Data Studio 独立站 nav.magies.top Magies Nav docs.magies.top 统一文档中心 status.magies.top 服务状态页

## 4.2 两阶段迁移策略

1. 第一阶段继续使用 dash.magies.top 承载公开官网，先完成页面、产品中心、下载中心、后台和 SEO。

2. 第二阶段将公开官网迁移至 magies.top，并通过 301 重定向保留已有链接权重。

3. 迁移后 dash.magies.top 只承载登录后的账号、订阅、下载历史、Beta 和反馈功能。

## 4.3 公开官网路由

| 路径 | 页面 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| / | 首页 | 品牌、产品线、重点产品、场景和动态 |
| /products | 产品中心 | 全部产品分类、筛选和状态 |
| /products/{slug} | 产品详情 | 产品价值、功能、截图、平台和下载 |
| /solutions | 解决方案 | 按问题与行业寻找产品组合 |
| /download | 下载中心 | 版本、平台、架构、校验和历史版本 |
| /changelog | 更新日志 | 按产品和版本查看更新 |
| /updates | 品牌动态 | 发布、开发日志和服务公告 |
| /roadmap | 产品路线图 | Now / Next / Later / Released |
| /about | 关于 Magies | 品牌故事、原则和构建者 |
| /privacy 等 | 信任与法律 | 隐私、协议、安全、注销和数据删除 |

# 5. 全局导航与页面骨架

## 5.1 桌面端导航

Magies Logo ¦ 产品 ¦ 解决方案 ¦ 下载 ¦ 更新 ¦ 文档 ¦ 关于 ¦ 搜索 ¦ 登录

一级菜单控制在七个以内。“产品”展示产品线，“解决方案”展示用户问题，“探索”类内容通过更新、文档和关于承载，避免导航无限增长。

## 5.2 产品下拉菜单

| 分组 | 产品/入口 | 卡片辅助信息 |
| --- | --- | --- |
| Developer Tools | Magies Terminal | SSH 与远程运维；Public Beta |
| Data & Automation | Magies Data Studio | 采集与自动化；In Development |
| Online Services | Magies Nav | 统一导航；Online |
| Business Solutions | Magies HRP | 企业业务系统；Enterprise |
| Magies Labs | 实验项目 | Experimental |
| 底部入口 | 查看全部产品 | 进入 /products |

## 5.3 移动端

采用全屏抽屉菜单，产品线支持折叠。

始终保留“探索产品”和“登录”两个主要动作。

首页 Three.js 在低性能设备上降级为静态图或 CSS 动效。

导航、按钮和卡片满足触控区域不小于 44px。

# 6. 首页完整方案

## 6.1 第一屏：品牌 Hero

推荐首屏文案 Build. Connect. Ship. 让复杂的软件，变得简单。 Magies 构建面向开发者、数据工作者与企业用户的开发工具、数据自动化产品和在线服务。 主按钮：探索全部产品 次按钮：了解 Magies

右侧视觉以 Magies 品牌 Logo 为中心，周围轻微漂浮各产品图标。Three.js 只承担品牌氛围，不承担内容表达。支持“减少动态效果”设置，并为移动端提供静态降级。

## 6.2 第二屏：四条产品线

| 卡片 | 标题 | 说明 | 进入页面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Developer Tools | 为开发者和运维人员打造的专业工具 | /products?category=developer-tools |
| 02 | Data & Automation | 采集、清洗、转换和自动化处理数据 | /products?category=data-automation |
| 03 | Business Solutions | 面向企业与行业场景的业务系统 | /products?category=business |
| 04 | Online Services | 简单、快速、无需复杂安装的在线工具 | /products?category=online |

## 6.3 第三屏：重点产品

首屏不以 Terminal 作为整个品牌本体，但重点产品区可按成熟度展示 Terminal、Data Studio 和 Nav。每个产品必须配真实截图、状态和明确动作。

| 产品 | 一句话定位 | 状态 | 主动作 | 次动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magies Terminal | AI 驱动的 SSH 与远程运维工作空间 | Public Beta | 立即下载 | 了解产品 |
| Magies Data Studio | 通用数据采集、转换与自动化工作台 | In Development | 查看预告 | 关注进展 |
| Magies Nav | 连接工具、服务和常用入口 | Online | 立即使用 | 了解产品 |

## 6.4 第四屏：按场景探索

| 用户目标 | 推荐入口 | 推荐产品 |
| --- | --- | --- |
| 管理远程服务器 | 远程服务器管理解决方案 | Magies Terminal |
| 采集和处理数据 | 数据采集与自动化解决方案 | Magies Data Studio |
| 管理企业业务 | 企业业务与行业解决方案 | Magies HRP / WMS / MES / BI |
| 整理常用服务 | 个人效率与在线服务 | Magies Nav / Online Tools |

## 6.5 第五屏：统一 Magies 体验

这一屏解释统一账号、下载、版本和通知体系，但必须把“已实现、建设中、未来规划”分开，避免把路线图描述成现有功能。

| 阶段 | 能力 |
| --- | --- |
| 已实现 | 邮箱账号、统一入口、统一下载页、产品跳转 |
| 建设中 | 下载历史、版本订阅、Beta 权限、反馈中心 |
| 未来规划 | 团队空间、许可证、跨产品同步、付费订阅 |

## 6.6 第六至九屏

最新动态：产品发布、版本更新、开发日志、安全公告。

正在构建：使用 Now / Next / Later，不承诺未经确认的精确日期。

行动区域：探索产品、查看更新、提交建议。

页脚：产品、资源、支持、法律和品牌五列。

# 7. 产品中心

## 7.1 页面目标

产品中心不是简单入口列表，而是 Magies 全部产品的可检索目录。用户能够按产品线、状态、平台和使用方式筛选，清楚知道哪些产品可下载、可在线使用、需申请或仅处于开发中。

## 7.2 筛选结构

| 维度 | 选项 |
| --- | --- |
| 产品线 | 全部、开发工具、数据与自动化、企业解决方案、在线服务、Magies Labs |
| 状态 | 已发布、公开测试、邀请测试、开发中、企业版、实验项目 |
| 平台 | Windows、macOS、Linux、Web、Android、iOS |
| 使用方式 | 下载客户端、在线使用、申请测试、联系咨询 |

## 7.3 产品卡片规范

产品图标和名称。

一句话定位，不超过两行。

产品线、状态和支持平台。

真实截图或统一风格视觉图。

主操作与次操作；未发布产品不得显示“立即下载”。

后台可配置首页推荐、排序、可见性和 SEO。

## 7.4 默认排序

重点推荐 → 正式发布 → 公开测试 → 正在开发 → 企业方案 → 实验项目。后台支持拖拽排序和定时上下线。

# 8. 统一产品详情页模板

所有产品使用同一套信息骨架，不同类型仅替换主操作。客户端产品显示下载，在线服务显示立即使用，企业方案显示联系咨询，开发中产品显示查看预告和订阅进展。

| 模块 | 必备内容 |
| --- | --- |
| 产品首屏 | Logo、名称、定位、状态、平台、主按钮、主界面图 |
| 产品价值 | 解决的问题、适用人群、为什么选择 |
| 核心功能 | 4-8 项功能，每项配说明和截图 |
| 使用场景 | 典型任务、工作流程和用户案例 |
| 支持平台 | 系统、架构、最低版本和计划支持 |
| 产品媒体 | 主界面、功能图、深色模式、演示视频 |
| 下载/使用 | 下载、在线使用、申请测试、联系咨询 |
| 更新记录 | 最近 3 次版本或产品进展 |
| 常见问题 | 安装、账号、数据、价格、反馈 |
| 隐私与安全 | 收集数据、保存位置、遥测、删除方式 |
| 相关产品 | 同一流程中可组合使用的产品 |

## 8.1 开发中产品预告页

Magies Data Studio 示例 通用数据采集、转换与自动化工作台。 状态：In Development 计划能力：网页采集、数据清洗、格式转换、定时任务、PostgreSQL 入库、轻量执行器。 操作：查看开发进度 / 订阅产品通知。

# 9. 解决方案中心

解决方案中心按“用户要完成什么”组织内容，解决用户不知道产品名称但知道自身问题的场景。产品中心和解决方案中心形成两条互补路径。

| 解决方案 | 核心问题 | 产品组合 | 主要动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 远程服务器管理 | 连接、传输、巡检、排障 | Terminal + 未来监控/自动化 | 下载/查看方案 |
| 数据采集与自动化 | 采集、清洗、转换、入库 | Data Studio + 执行器 | 查看预告/申请测试 |
| 企业业务系统 | HRP、WMS、MES、BI 与集成 | Business Solutions | 联系咨询/预约演示 |
| 医疗信息化 | HIS 周边、医保接口、报表、运维 | 行业解决方案 | 查看能力/联系咨询 |
| 个人效率工具 | 导航、文件、OCR、在线 AI 工具 | Nav + Online Services | 立即使用 |

## 9.1 单个解决方案页面

用户问题与典型场景。

推荐产品组合和各自职责。

核心能力、实施方式和交付边界。

真实案例或可验证的经验。

面向企业的咨询表单、预约演示和联系方式。

# 10. 下载与版本发布中心

## 10.1 下载页内容

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品与版本 | 产品名称、版本号、稳定版/Beta |
| 平台与架构 | Windows x64、macOS ARM64/Intel、Linux 等 |
| 文件信息 | 大小、发布日期、SHA256、代码签名状态 |
| 版本说明 | 新增、优化、修复、安全提示 |
| 下载策略 | 公开、登录、Beta 权限、企业授权 |
| 历史版本 | 稳定、测试、历史和停止分发版本 |

## 10.2 推荐下载策略

| 版本类型 | 是否登录 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 正式公开版 | 免登录 | 降低下载阻力，公开统计匿名化 |
| Public Beta | 可免登录或轻登录 | 根据反馈和发布策略决定 |
| Private Beta | 必须登录且具备权限 | 仅邀请或申请通过用户 |
| 企业版 | 授权下载 | 由管理员或企业合同分配权限 |

## 10.3 发布流程

1. 管理员创建版本并填写更新日志。

2. 上传安装包到对象存储，系统自动计算大小与 SHA256。

3. 设置平台、架构、发布渠道、权限和发布时间。

4. 预览发布页，完成代码签名与安全检查。

5. 发布后刷新 CDN、生成下载记录和订阅通知。

6. 发现严重问题时可立即下架资产并发布安全公告。

# 11. 统一账号与用户中心

## 11.1 第一阶段登录方式

使用邮箱验证码登录，邮箱即账号，不强制设置密码。验证码 5-10 分钟失效，必须配置 IP、邮箱、设备维度限流。

## 11.2 用户中心模块

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 概览 | 我的产品、最近下载、订阅、Beta、反馈、安全状态 |
| 个人资料 | 昵称、头像、语言、时区和验证邮箱 |
| 我的产品 | 已使用、已授权、Beta 和企业产品 |
| 下载历史 | 产品、版本、平台、时间和重新下载 |
| 消息订阅 | 版本、安全、Beta、维护和品牌动态 |
| 反馈中心 | Bug、功能建议、问题、附件、状态和回复 |
| 安全中心 | 登录记录、设备、Passkey、注销和数据删除 |

## 11.3 登录理由必须明确

登录页建议说明 登录后可管理产品订阅、查看下载历史、申请 Beta、接收版本与安全通知、提交和跟踪问题反馈。正式公开版仍可免登录下载。

## 11.4 后续扩展

Passkey。

GitHub / Google 登录。

双重验证。

许可证与设备激活。

团队空间和企业账号。

# 12. 更新、路线图与文档支持

## 12.1 更新日志

/changelog 按产品、版本和类型筛选。每条记录包含新增、优化、修复和安全分类，并关联对应下载资产。

## 12.2 品牌动态

产品发布。

开发进度。

服务公告。

安全公告。

技术文章。

品牌动态。

## 12.3 路线图

| 列 | 含义 |
| --- | --- |
| Now | 正在集中开发和验证的内容 |
| Next | 已经确定方向、将在后续推进 |
| Later | 长期规划，不承诺具体时间 |
| Released | 已完成并可验证的能力 |

## 12.4 文档中心

建议使用 docs.magies.top。按产品建立独立目录，提供快速开始、安装指南、教程、FAQ、故障排查、版本说明、安全说明、API 和开发者文档。

全文搜索。

目录导航与面包屑。

产品版本切换。

复制代码、深色模式和移动端阅读。

文档更新时间与适用版本。

# 13. 关于、支持与品牌信任

## 13.1 关于 Magies 页面

Magies 是什么。

为什么创建 Magies。

产品原则。

产品发展历程。

构建者介绍：Created by Magies's Dad。

联系方式、GitHub、社区和商务咨询。

## 13.2 必备信任页面

| 页面 | 内容重点 |
| --- | --- |
| 隐私政策 | 收集数据、目的、保存期限、第三方服务和用户权利 |
| 用户协议 | 账号、服务、责任、禁止行为和终止条件 |
| Cookie/统计说明 | 必要 Cookie、统计工具和退出方式 |
| 安全说明 | 安全实践、漏洞报告和安全联系方式 |
| 账号注销 | 流程、影响和保留期限 |
| 数据删除 | 申请方式、处理范围和完成通知 |
| 服务状态 | 组件状态、历史故障和维护公告 |
| 软件许可 | 客户端、开源组件和第三方许可 |

# 14. 品牌视觉与交互规范

## 14.1 设计关键词

克制 · 高级 · 干净 · 轻科技 · 有空间感 · 不模板化

## 14.2 色彩体系

| 用途 | 建议 |
| --- | --- |
| 品牌主色 | 紫色、蓝色与少量青色的宇宙渐变 |
| 浅色背景 | 偏冷白，避免纯白造成刺眼 |
| 深色背景 | 深蓝黑，不使用完全纯黑 |
| 正文 | 高对比深灰 |
| 辅助文字 | 中性灰，确保可访问性 |
| 边框与卡片 | 低对比灰紫，减少厚重阴影 |

## 14.3 产品线辅助色

| 产品线 | 辅助色方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Developer Tools | 紫蓝 | 技术、专业、稳定 |
| Data & Automation | 蓝青 | 数据流、自动化、清晰 |
| Business Solutions | 靛蓝 | 可信、稳重、企业级 |
| Online Services | 浅紫 | 轻量、友好、易用 |
| Magies Labs | 中性灰/渐变 | 探索性，不抢正式产品权重 |

## 14.4 动效规范

页面进入使用淡入和轻微上移，时长 300-600ms。

卡片悬浮幅度克制，不使用强烈弹跳。

Logo 和产品图标采用缓慢呼吸、漂移或视差。

Three.js 仅在 Hero 使用，并提供静态降级。

尊重 prefers-reduced-motion。

## 14.5 截图与素材规范

正式产品至少提供 1 张主界面、3 张核心功能、1 张深色模式。

统一截图比例、圆角、阴影和背景。

开发中产品使用真实原型图，并明确标记 Preview。

禁止用抽象图标完全替代产品实际界面。

# 15. 内容与运营后台

## 15.1 后台模块

| 模块 | 主要能力 |
| --- | --- |
| 仪表盘 | 产品、版本、下载、用户、邮件、反馈和异常概览 |
| 产品管理 | 分类、状态、平台、功能、截图、链接、排序和 SEO |
| 版本管理 | 版本号、渠道、更新、资产、架构、强制更新和下架 |
| 下载管理 | 对象存储、权限、防盗链、统计和日志 |
| 内容管理 | 新闻、更新日志、路线图、FAQ、公告和首页推荐 |
| 用户管理 | 账号状态、验证、Beta、企业权限、封禁、注销和删除 |
| 反馈管理 | 分类、优先级、状态、附件、回复和内部备注 |
| 邮件管理 | 验证码、版本通知、Beta、安全、日志和退订 |
| 系统设置 | 导航、页脚、SEO、法律、存储、邮件和社交链接 |
| 审计日志 | 管理员登录、修改、发布、权限和文件操作 |

## 15.2 后台权限

| 角色 | 建议权限 |
| --- | --- |
| Super Admin | 全部权限、系统设置、角色和审计 |
| Product Manager | 产品、功能、路线图和发布内容 |
| Release Manager | 版本、安装包、下载和回滚 |
| Content Editor | 新闻、FAQ、帮助和 SEO |
| Support | 用户反馈、回复和账号只读 |
| Analyst | 统计与报表只读 |

# 16. 技术架构

## 16.1 推荐方案

| 层 | 技术选择 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js + TypeScript + Tailwind CSS | SSR/SSG、SEO、页面和账号界面 |
| 动效 | React Three Fiber / Three.js | Hero 轻量品牌动画 |
| 后端 | Spring Boot 3 + Java 17 | 产品、账号、发布、权限和后台接口 |
| 数据库 | PostgreSQL | 产品、用户、内容、版本和审计数据 |
| 缓存/限流 | Redis | 验证码、会话、限流和热点缓存 |
| 文件 | S3 兼容对象存储 | 安装包、截图、附件和私有资产 |
| 入口 | Nginx / Caddy + Cloudflare | TLS、反代、缓存、防护 |
| 部署 | Docker Compose（第一阶段） | 简单、可维护、一键部署 |

## 16.2 渲染原则

首页、产品列表、产品详情、更新日志和下载页优先使用服务端渲染或静态生成。不要让搜索引擎或链接预览只抓到“加载中”。登录后的控制台可以采用客户端渲染。

## 16.3 架构关系

Browser / App ¦ Cloudflare + Nginx ¦------------------------¦ Next.js Web Spring Boot API ¦ PostgreSQL + Redis ¦ Object Storage + Email

# 17. 数据模型设计

## 17.1 核心表

| 领域 | 表 |
| --- | --- |
| 产品 | product_categories、products、product_platforms、product_features、product_media、product_links、product_relations |
| 发布 | product_versions、release_assets、release_channels、download_records |
| 内容 | articles、article_categories、changelogs、roadmap_items、faqs、announcements |
| 用户 | users、user_profiles、verification_codes、user_product_access、user_subscriptions、user_devices、login_records |
| 反馈 | feedback、feedback_replies、feedback_attachments |
| 系统 | admin_users、roles、permissions、audit_logs、site_settings、email_logs |

## 17.2 products 关键字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id / slug | 内部主键与稳定公开路径 |
| name / short_name | 完整名称与短名称 |
| category_id | 产品线分类 |
| status | 发布状态枚举 |
| tagline / summary | 一句话定位与简要介绍 |
| content | 结构化详情或内容引用 |
| featured / sort_order | 首页推荐和排序 |
| visibility | 公开、登录可见或隐藏 |
| seo_title / seo_description | 独立 SEO 信息 |
| published_at | 首次发布日期 |

## 17.3 release_assets 关键字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| version_id | 关联产品版本 |
| platform / arch | 操作系统与 CPU 架构 |
| file_key | 对象存储路径 |
| file_size / sha256 | 文件大小与校验值 |
| signature_status | 签名、公证或未签名 |
| access_level | 公开、登录、Beta、企业 |
| enabled | 是否允许下载 |
| download_count | 下载统计，可异步聚合 |

# 18. API 规划

## 18.1 公共接口

GET /api/products GET /api/products/{slug} GET /api/categories GET /api/releases GET /api/releases/{product} GET /api/changelog GET /api/roadmap GET /api/articles GET /api/site-config

## 18.2 登录与用户接口

POST /api/auth/send-code POST /api/auth/verify-code POST /api/auth/logout GET /api/auth/session GET /api/account/profile PATCH /api/account/profile GET /api/account/downloads GET /api/account/subscriptions PATCH /api/account/subscriptions POST /api/account/feedback DELETE /api/account

## 18.3 下载与管理接口

GET /api/downloads/{asset} POST /api/downloads/{asset}/authorize REST /api/admin/products REST /api/admin/releases REST /api/admin/users REST /api/admin/content REST /api/admin/feedback REST /api/admin/settings

管理接口必须使用细粒度权限控制，并记录操作者、时间、对象、原值、修改值和来源 IP。

# 19. 安全与隐私设计

## 19.1 登录与会话

验证码哈希存储，5-10 分钟过期，使用后立即失效。

按邮箱、IP、设备和时间窗口限流。

会话使用 HttpOnly、Secure、SameSite Cookie。

敏感操作重新验证身份。

管理员启用双重验证和独立会话策略。

## 19.2 文件与下载

安装包存储在对象存储，不长期放在应用目录。

上传后校验扩展名、MIME、大小、哈希和恶意文件。

私有版本使用短时签名 URL。

代码签名、公证、SHA256 和发布者信息公开展示。

严重漏洞版本可立即停止分发。

## 19.3 数据与后台

数据库定期备份并验证恢复。

密钥只存储于服务器环境变量或密钥管理服务。

管理员操作全部审计。

用户可注销账号并申请删除数据。

不采集或上传 Terminal 的服务器密码和不必要连接数据。

禁止事项 不得在前端源码、公开仓库或构建产物中暴露数据库密码、邮件密码、对象存储密钥、管理员令牌、私有下载地址或服务器 SSH 私钥。

# 20. SEO、性能与统计

## 20.1 SEO

每个产品和内容页面独立 Title、Description、Canonical 和 Open Graph 图片。

生成 Sitemap、Robots.txt 和结构化数据。

公开 URL 使用 slug，不使用无意义数字 ID。

产品数据在首屏 HTML 中可见，避免纯客户端异步占位。

旧路径迁移使用 301 重定向。

## 20.2 性能

图片使用 WebP/AVIF，多尺寸响应式加载。

Three.js 延迟加载并限制帧率与资源大小。

产品静态内容使用 CDN 缓存。

API 设置缓存、分页和防重复请求。

以 Core Web Vitals 作为上线指标。

## 20.3 统计指标

| 领域 | 指标 |
| --- | --- |
| 品牌 | 首页访问、来源、停留和产品探索点击 |
| 产品 | 详情访问、截图互动、按钮点击和转化 |
| 下载 | 产品、版本、平台、架构、成功和失败 |
| 账号 | 注册、验证码成功、活跃、订阅和注销 |
| 内容 | 更新日志、文档搜索、FAQ 和退出页面 |
| 支持 | 反馈分类、响应时间、解决率和重复问题 |
| 邮件 | 发送、送达、退信、点击和退订 |

# 21. 部署与运维方案

## 21.1 第一阶段部署

Cloudflare -> Nginx / Caddy -> Next.js Web Container -> Spring Boot API Container -> PostgreSQL Container / Managed DB -> Redis Container -> Object Storage -> Email Service

## 21.2 环境划分

| 环境 | 域名示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Development | localhost | 本地开发与联调 |
| Staging | staging.magies.top | 预发布、测试与内容审核 |
| Production | magies.top / dash.magies.top | 正式用户访问 |

## 21.3 运维要求

Docker Compose 一键部署，所有服务配置外置。

数据库每日备份、每周恢复演练。

安装包和媒体文件启用版本化与生命周期策略。

应用、Nginx、数据库和邮件统一日志。

健康检查、错误告警、证书到期和磁盘空间监控。

发布采用可回滚版本，不直接覆盖旧安装包。

# 22. 分阶段实施计划

| 阶段 | 目标 | 主要交付物 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：信息架构与首页 | 从站点入口升级为产品品牌官网 | 新导航、首页、产品线、页脚、移动端、SEO | P0 |
| 阶段 2：产品中心 | 建立真实可扩展的产品目录 | 分类筛选、详情模板、产品状态、截图和后台 | P0 |
| 阶段 3：下载发布 | 形成版本与安装包闭环 | 版本管理、对象存储、下载页、校验值、历史版本 | P0 |
| 阶段 4：账号与反馈 | 明确登录价值并形成用户关系 | 验证码登录、订阅、Beta、下载历史、反馈 | P1 |
| 阶段 5：内容与文档 | 持续更新与支持 | Changelog、Updates、Roadmap、Docs、FAQ | P1 |
| 阶段 6：企业与商业化 | 支持咨询、授权和收费 | 企业线索、许可证、订单、团队账号 | P2 |

## 22.1 第一阶段任务拆分

| 工作包 | 任务 |
| --- | --- |
| 产品与内容 | 确定四条产品线、产品状态、首页重点产品和品牌文案 |
| UI/UX | 设计导航、Hero、产品线、重点产品、场景、生态、动态和页脚 |
| 前端 | Next.js 页面、响应式、SSR/SSG、动效降级和 SEO |
| 后端 | 公共产品接口、站点配置接口和后台基础权限 |
| 数据 | 建立产品、分类、媒体、链接和状态表 |
| 内容准备 | Logo、产品图标、截图、产品介绍、FAQ、法律页 |
| 测试 | 桌面/移动、性能、可访问性、SEO 和链接检查 |

## 22.2 当前不应优先开发

复杂支付和发票。

团队空间。

跨产品数据同步。

庞大的社区系统。

大量博客栏目。

全站 Three.js 与重型 3D 场景。

# 23. 第一版内容准备清单

## 23.1 品牌素材

主 Logo、黑色版、白色版和彩色版。

Favicon、App Icon 和 Open Graph 分享图。

品牌定位、中文主张、英文口号和关于介绍。

产品线说明和品牌原则。

## 23.2 每个产品

产品名称、图标、分类、状态和支持平台。

一句话介绍、完整介绍、适用人群和核心价值。

4-8 项核心功能。

1 张主界面、3 张功能图、1 张深色模式图。

产品站、文档、下载、反馈和支持链接。

FAQ、隐私说明、更新日志和相关产品。

## 23.3 公共内容

关于 Magies。

联系方式与反馈渠道。

隐私政策、用户协议和 Cookie 说明。

安全说明、账号注销和数据删除说明。

服务状态和软件许可说明。

# 24. 上线验收标准

| 范围 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 首页 | 10 秒内理解品牌；看到产品线；可进入产品和场景；移动端正常；动效不阻塞 |
| 产品中心 | 可筛选；状态清晰；每个产品有独立页；后台可维护；未发布产品不误导下载 |
| 产品详情 | 定位、价值、功能、截图、平台、状态、操作、FAQ 和隐私完整 |
| 下载中心 | 版本、平台、架构、大小、日期、SHA256、权限和历史版本完整 |
| 账号中心 | 验证码限流；订阅、反馈、历史、注销和删除数据可用 |
| 后台 | 产品、版本、内容、用户、邮件和审计可管理 |
| SEO | 公开页面可抓取；无“加载中”占位；分享预览正确；Sitemap 可访问 |
| 安全 | 密钥未泄露；管理权限隔离；下载权限有效；备份可恢复 |

# 25. 最终页面清单

| 路由 | 页面 |
| --- | --- |
| / | 首页 |
| /products | 产品中心 |
| /products/{slug} | 产品详情 |
| /solutions | 解决方案中心 |
| /solutions/{slug} | 解决方案详情 |
| /download | 下载中心 |
| /changelog | 更新日志 |
| /updates | 品牌动态 |
| /roadmap | 产品路线图 |
| /docs | 文档入口 |
| /about | 关于 Magies |
| /contact | 联系与反馈 |
| /privacy | 隐私政策 |
| /terms | 用户协议 |
| /security | 安全说明 |
| /account | 账号中心 |
| /account/downloads | 下载历史 |
| /account/subscriptions | 消息订阅 |
| /account/feedback | 反馈记录 |
| /account/security | 账号安全 |

# 26. 结论与决策摘要

最终定位 Magies 官网应以品牌为中心，以四条产品线为主体，以解决方案帮助用户选择，以统一账号、下载、版本、更新和文档作为基础设施。Terminal 是重要产品，但不是整个官网的唯一主角。

现有 dash.magies.top 可以保留紫蓝色视觉、Build. Connect. Ship. 口号、卡片风格和统一入口理念。优先重建产品分类、产品详情、下载发布、内容后台和信任页面；账号与商业化能力按产品成熟度逐步增加。

## 26.1 决策顺序

1. 先确定产品线、产品状态和品牌文案。

2. 再完成首页、产品中心和统一详情模板。

3. 随后完成版本管理、下载中心和对象存储。

4. 再建设账号订阅、Beta 权限和反馈中心。

5. 最后根据真实业务加入许可证、订单、团队和支付。

## 26.2 一句话目标

让访问者清楚理解：Magies 是一个持续构建开发工具、数据产品、在线服务和企业解决方案的软件品牌；每个产品独立、清晰、真实可用，同时共享统一的品牌和服务体系。

# 附录 A：首版产品矩阵建议

| 产品 | 产品线 | 建议状态 | 官网主动作 | 首页权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magies Terminal | Developer Tools | Public Beta / Released | 下载 / 了解产品 | 重点产品 |
| Magies Data Studio | Data & Automation | In Development | 查看预告 / 订阅 | 重点产品 |
| Magies Nav | Online Services | Online | 立即使用 | 重点产品 |
| Magies HRP | Business Solutions | Enterprise | 查看方案 / 联系咨询 | 产品中心 |
| Magies Game | Magies Labs | Experimental | 了解项目 | 低权重 |
| 未来工具 | 对应产品线 | Concept / Coming Soon | 订阅进展 | 按成熟度 |

# 附录 B：产品详情内容模板

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 官方完整名称 |
| Slug | 稳定、简短、英文小写 |
| 一句话定位 | 20-40 个中文字符 |
| 产品状态 | 使用统一状态枚举 |
| 适用人群 | 明确角色，不使用“所有人” |
| 核心问题 | 用户为什么需要该产品 |
| 核心功能 | 4-8 项，每项有用户结果 |
| 平台 | 系统、架构和最低版本 |
| 主要操作 | 下载、在线、申请或咨询 |
| 截图 | 真实界面、统一规格 |
| FAQ | 至少 5 项 |
| 隐私说明 | 数据收集、保存、遥测和删除 |
| 更新信息 | 版本或开发进展 |
| 相关产品 | 真实关联，不强行捆绑 |